北京市建筑工程

监理员(工民建)培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

七、《民用建筑节能条例》

1. 掌握新建建筑节能的有关规定

2. 了解违反民用建筑节能条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

- 熟悉《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（建设部令第81号）

- 熟悉《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）

- 熟悉《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）

- 熟悉《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）

- 熟悉《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）

- 熟悉《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）

- 熟悉 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 （建建[2000]211号）

- 熟悉《关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市[2002]189号）

- 熟悉《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）

- 熟悉 《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）

- 熟悉 《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）

- 熟悉《关于印发<建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则>的通知》 （建质[2009]254号）

- 熟悉《北京市建筑节能管理规定》（北京市政府令80号）

- 熟悉《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》（北京市政府令217号）

- 熟悉《关于对本市建筑起重机械进行备案管理的通知》（京建施[2008]593号）

- 熟悉《建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》（京建质[2009]289号）

- 熟悉《关于加强住宅工程质量分户验收管理工作的通知》 (京建质[2009]383号)

- 熟悉 《关于印发<北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定>的通知》 (京建施[2009]675号)

- 熟悉 《关于印发<北京市建设工程现场施工安全监督工作规定>的通知》(京建施[2009]838号)

- 熟悉《关于印发<北京市实施(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)规定>的通知》(京建施[2009]841号)

- 熟悉 《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》(京建施[2009]889号)

- 熟悉《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》(京建发[2010]111号)

# 北京市建筑工程

# 监理员(工民建)培训考核大纲

# （岗位实务）

一、监理业务基础知识(权重20%)

了解：

1、建设工程监理制的由来和发展

2、建设工程监理的概念、性质、依据和作用

3、建设工程法律法规体系

4、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安

全管理条例》中有关监理工作的主要内容

5、建设工程技术标准的分类及建设标准强制性条文

熟悉：

1、建设工程三大目标控制及其相互关系

2、工程质量控制的基本程序、内容和方法

3、建设工程安全生产监理工作法定职责的内容及工作方法

4、工程造价控制的依据、原则及基本程序

5、工程进度控制的基本程序、内容和方法

6、监理资料的基本内容、日常管理及归档管理

7、监理的合同管理主要工作内容及方法

8、监理协调工作的主要内容及方法

掌握：

- 监理单位、监理人员的责任、权利和义务

- 监理员应具备的专业素质与职业道德

- 建设工程监理单位与参建各方的关系

- 监理规划、监理实施细则的作用、编审程序及主要内容

- 第一次工地会议及监理例会、专题监理会议的作用、程序和主要内容

- “监理通知”、“监理工作联系单”及“工程暂停令”的作用、主要内容

及签发权限和程序

- “监理日志”、“监理日记”的作用、主要内容及填写要求

二、监理员操作实务(权重40%)

（一）工程质量控制中监理员的工作(权重20%)

了解：

1、工程质量责任体系与管理制度

2、施工质量验收的有关术语及标准和规范体系

3、工程质量控制依据和主要手段

4、工程质量问题、工程质量不合格和工程质量事故处理的程序

熟悉：

1、工程质量事前、事中、事后控制要点和措施

2、施工图和设计变更审阅的主要内容

3、施工方案和施工措施审查的程序和主要内容

4、施工单位资质及特殊作业人员资格审查的要求

5、工程质量验收的定义、验收的层次的划分、验收程序和组织

6、工程材料和工程质量验收及验收不合格的处理程序

7、工程质量问题和工程质量事故发生的原因及处理依据和程序

掌握：

1、对施工作业技术准备状态及施工工艺、工序的检查内容

2、对隐蔽工程和检验批工程质量的控制要点

3、对进场物资的检验程序和内容

4、《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》（京建质［2009］289号）文件规定需见证取样的材料及见证取样送检的工作内容

5、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》对旁站监理人员的职责及旁站监理的内容、程序、处理原则和旁站记录的填报

（二）安全生产及绿色文明施工中监理工作(权重10%)

了解：

1、《北京市安全生产条例》（2011年修订）

2、安全事故的划分标准

3、北京市对“绿色施工”的有关规定

4、绿色施工中职业健康与安全所涉及的作业条件及环境安全主要内容

熟悉：

1、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（（建质[2009]87号））

2、 《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》（公消［2012］350号）

3、专项安全施工方案应包括的主要内容

4、施工单位安全生产管理“三类人员”及其配置要求

5、施工安全监理资料的主要内容

掌握：

1、安全生产监理工作的法定职责

2、深基坑的防护要求

3、“四口”、“五临边”的防护要求

4、脚手架和承重支架的搭设要求

5、临时用电的安全监理内容及要求

6、施工现场个人安全防护内容及要求

7、监理人员对施工现场消防、防火的检查内容及要求

8、起重机械和吊篮的安全使用要求

9、发现安全隐患或安全事故发生后的报告和处理

（三）投资控制及合同管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、施工阶段投资控制的工作流程

2、施工合同当事人的责任、权利、义务及合同的生效、变更与终止

3、合同争议的解决与常见的索赔种类、内容及处理程序

熟悉：

1、施工阶段投资控制的措施

2、工程价款支付与结算管理

3、项目监理机构对工程变更的管理

掌握：

1、工程计量的依据、程序、方法

- 工程计量原始数据的收集

（四）进度控制中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、建设工程进度控制的概念

2、影响建设工程进度的因素

3、组织施工的方式及其特点

4、施工进度计划和物资供应计划及其编制方法

熟悉：

1、工程进度控制的原则

2、工程进度控制的主要任务

3、工程进度控制的措施

掌握：

1、施工进度监理控制的工作内容

2、横道图实际进度与计划进度的比较方法

- 对施工单位劳力、材料、设备投入的检查方法及记录

（五）信息管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、工程资料的种类及对有关各方资料的管理要求

熟悉；

1、监理资料管理体系和主要资料档案的组成

掌握：

1、监理员开展工作所依据的主要文件和资料

2、监理员对外来文件资料、内部文件资料及发出文件资料的处理程序

- 由监理员填报的资料

（六）协调过程中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、监理协调的依据及原则

2、监理指令的种类及法律效力

熟悉：

1、监理与各参建方的沟通方式

2、监理协调的及时性和有效性

掌握：

1、监理员在监理协调工作中的作用

2、对监理员在协调工作中的素质要求

3、监理员的协调方法和艺术

三、工民建专业基础理论知识（权重15%）

了解：

1、常用施工机具的性能

土方打夯常用机械

钢筋加工常用机械

混凝土施工常用机械

垂直运输常用机械

盾构机的组成、选型和工作原理

2、无基胶结材料

分类及特性

品种及应用

建筑工程用常用水泥品种、特性及应用

3、工程造价

工程造价的构成

定额计价的基本知识

清单计价的基本知识

4、施工图的识读

施工图的基本知识

施工图的组成及作用

施工图的图示特点

熟悉：

相关的施工工艺

1、常用的地基处理方法

2、基坑开挖（地铁基坑开挖、竖井开挖）、支护及回填方法

3、混凝土施工工艺

4、砌体施工工艺

5、钢结构的连接及安装工艺

6、防水工程施工工艺（工民建、地铁）

7、装饰工程的分类及施工工艺

8、盾构机的施工工艺

9、地铁施工主要工法（明挖法、暗挖法、盖挖法）

10、专项施工方案审查程序

11、进场机械设备的报验程序

掌握：

1、施工图的图示方法及识读

施工图的图示方法及内容

建筑施工图、结构施工图的识读步骤及方法

2、混凝土基本知识

分类及主要技术性质

组成材料及主要技术性质

常用外加剂品种及应用

3、砂浆基本知识

分类、特性及应用

抹面砂浆的分类及应用

4、石材、砖和砌块基本知识

建筑用石材的分类及应用

砖的分类及应用

砌块的分类及应用

5、钢材基本知识

分类及主要技术性能

钢结构用钢材品种及特性

钢筋混凝土结构用的钢材品种及特性

6、防水材料基本知识

防水卷材品种及特性

防水涂料品种及特性

7、建筑节能材料基本知识

常用建筑节能材料性能、品种及应用

常用建筑节能材料的防火性能

四、工民建监理员操作实务（权重25%）

了解：

1、常用施工测量仪器的性能及使用要求

2、现场检验仪器的性能及使用要求

3、与土建相关的规范和标准

熟悉：

1、工程计量

建筑面积计算

建筑工程的工程量计算

2、施工测量

水准、距离、高程测量的要点

建筑定位及放线

基础施工、墙体施工、构件安装测量

3、变形观测

变形的概念

沉降观测、倾斜观测、裂缝观测、水平位移观测

4、工程验收的相关规定

5、强制条文（土建部分）的有关内容

掌握：

1、现场巡视

检查施工作业情况

检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用、运行状况

发现不符合操作规范和强制条文时的即时处理

相关工程的计量和记录

分包单位资质的审查

做好监理日记

2、旁站监理方法

旁站监理的程序

旁站监理人员的主要工作

土方回填土施工的旁站监理要点

混凝土结构施工的旁站监理要点

防水施工的旁站监理要点

旁站监理时发现问题的处理原则

旁站监理记录的填写和整理存档

3、见证取样及送检的相关要求

进场复验的规定

混凝土试件现场取样及制作

钢筋进场复验的要求

钢筋接头的现场取样及送检

防水卷材的现场取样及送检

幕墙材料进场复验的要求

建筑节能材料进场复验的要求

4、实体检验的主要方法（会看报告）

混凝土结构的实体检验方法和要点

钢筋保护层厚度的实体检验方法和要点

外墙饰面砖粘结强度的实体检验方法和要点

民用建筑室内环境污染检测方法和要点

外窗的三性试验的实体检验方法和要点

建筑节能工程外墙墙体保温层的实体检验方法和要点

5、验收

检验批的划分

各类验收各方参加人员及验收程序

检验批复验及验收记录填写

隐蔽工程复验及验收记录填写

参加分项工程验收及记录

参加分部工程验收及记录

6、监理资料的收集和整理

# 北京市建筑工程

# 监理员(工民建)培训课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 自学 | 作业 |
| 法律法规 | 8 | 19 | / |
| 监理业务基本知识 | 8 | 4 | 1.5 |
| 工程质量控制中监理员的工作 | 8 | 4 | 2 |
| 安全生产及绿色文明施工中监理工作 | 4 | 2 | 1.5 |
| 投资控制及合同管理中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 进度控制中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 信息管理中监理员的工作 | 1 | 1 | 1 |
| 协调过程中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 主要参考资料介绍 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 识图、计量及资料 | 2 | 1 | 0.5 |
| 测量及放线 | 1 | 0.5 | / |
| 主要建筑材料 | 2 | 1 | 0.5 |
| 强条介绍 | 2 | 1 | 0.5 |
| 监理实务 | 8 | 4 | 2 |
| 小计 | 48 | 41 | 10 |
| 课时合计 | 99 |  |  |

北京市建筑工程

监理员(水暖)培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

七、《民用建筑节能条例》

1. 掌握新建建筑节能的有关规定

2. 了解违反民用建筑节能条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

- 熟悉《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（建设部令第81号）

- 熟悉《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）

- 熟悉《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）

- 熟悉《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）

- 熟悉《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）

- 熟悉《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）

- 熟悉 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 （建建[2000]211号）

- 熟悉《关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市[2002]189号）

- 熟悉《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）

- 熟悉 《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）

- 熟悉 《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）

- 熟悉《关于印发<建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则>的通知》 （建质[2009]254号）

- 熟悉《北京市建筑节能管理规定》（北京市政府令80号）

- 熟悉《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》（北京市政府令217号）

- 熟悉《关于对本市建筑起重机械进行备案管理的通知》（京建施[2008]593号）

- 熟悉《建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》（京建质[2009]289号）

- 熟悉《关于加强住宅工程质量分户验收管理工作的通知》 (京建质[2009]383号)

- 熟悉 《关于印发<北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定>的通知》 (京建施[2009]675号)

- 熟悉 《关于印发<北京市建设工程现场施工安全监督工作规定>的通知》(京建施[2009]838号)

- 熟悉《关于印发<北京市实施(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)规定>的通知》(京建施[2009]841号)

- 熟悉 《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》(京建施[2009]889号)

- 熟悉《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》(京建发[2010]111号)

# 北京市建筑工程

# 监理员(水暖)培训考核大纲

(岗位实务)

一、监理业务基础知识(权重20%)

了解：

1、建设工程监理制的由来和发展

2、建设工程监理的概念、性质、依据和作用

3、建设工程法律法规体系

4、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安

全管理条例》中有关监理工作的主要内容

5、建设工程技术标准的分类及建设标准强制性条文

熟悉：

1、建设工程三大目标控制及其相互关系

2、工程质量控制的基本程序、内容和方法

3、建设工程安全生产监理工作法定职责的内容及工作方法

4、工程造价控制的依据、原则及基本程序

5、工程进度控制的基本程序、内容和方法

6、监理资料的基本内容、日常管理及归档管理

- 监理的合同管理主要工作内容及方法

- 监理协调工作的主要内容及方法

掌握：

- 监理单位、监理人员的责任、权利和义务

- 监理员应具备的专业素质与职业道德

- 建设工程监理单位与参建各方的关系

- 监理规划、监理实施细则的作用、编审程序及主要内容

- 第一次工地会议及监理例会、专题监理会议的作用、程序和主要内容

6、“监理通知”、“监理工作联系单”及“工程暂停令”的作用、主要内容

及签发权限和程序

7、“监理日志”、“监理日记”的作用、主要内容及填写要求

二、监理员操作实务(权重40%)

（一）工程质量控制中监理员的工作(权重20%)

了解：

1、工程质量责任体系与管理制度

2、施工质量验收的有关术语及标准和规范体系

3、工程质量控制依据和主要手段

4、工程质量问题、工程质量不合格和工程质量事故处理的程序

熟悉：

1、工程质量事前、事中、事后控制要点和措施

2、施工图和设计变更审阅的主要内容

3、施工方案和施工措施审查的程序和主要内容

4、施工单位资质及特殊作业人员资格审查的要求

5、工程质量验收的定义、验收的层次的划分、验收程序和组织

6、工程材料和工程质量验收及验收不合格的处理程序

7、工程质量问题和工程质量事故发生的原因及处理依据和程序

掌握：

1、对施工作业技术准备状态及施工工艺、工序的检查内容

2、对隐蔽工程和检验批工程质量的控制要点

3、对进场物资的检验程序和内容

4、《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》（京建质［2009］289号）文件规定需见证取样的材料及见证取样送检的工作内容

5、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》对旁站监理人员的职责及旁站监理的内容、程序、处理原则和旁站记录的填报

（二）安全生产及绿色文明施工中监理工作(权重10%)

了解：

1、《北京市安全生产条例》（2011年修订）

2、安全事故的划分标准

3、北京市对“绿色施工”的有关规定

4、绿色施工中职业健康与安全所涉及的作业条件及环境安全主要内容

熟悉：

1、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（（建质[2009]87号））

2、 《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》（公消［2012］350号）

3、专项安全施工方案应包括的主要内容

4、施工单位安全生产管理“三类人员”及其配置要求

5、施工安全监理资料的主要内容

掌握：

1、安全生产监理工作的法定职责

2、深基坑的防护要求

3、“四口”、“五临边”的防护要求

4、脚手架和承重支架的搭设要求

5、临时用电的安全监理内容及要求

6、施工现场个人安全防护内容及要求

7、监理人员对施工现场消防、防火的检查内容及要求

8、起重机械和吊篮的安全使用要求

9、发现安全隐患或安全事故发生后的报告和处理

（三）投资控制及合同管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、施工阶段投资控制的工作流程

2、施工合同当事人的责任、权利、义务及合同的生效、变更与终止

3、合同争议的解决与常见的索赔种类、内容及处理程序

熟悉：

1、施工阶段投资控制的措施

2、工程价款支付与结算管理

3、项目监理机构对工程变更的管理

掌握：

- 工程计量的依据、程序、方法

2、 工程计量原始数据的收集

（四）进度控制中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、建设工程进度控制的概念

2、影响建设工程进度的因素

3、组织施工的方式及其特点

4、施工进度计划和物资供应计划及其编制方法

熟悉：

1、工程进度控制的原则

2、工程进度控制的主要任务

3、工程进度控制的措施

掌握：

- 施工进度监理控制的工作内容

- 横道图实际进度与计划进度的比较方法

- 对施工单位劳力、材料、设备投入的检查方法及记录

（五）信息管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、工程资料的种类及对有关各方资料的管理要求

熟悉；

- 监理资料管理体系和主要资料档案的组成

掌握：

1、监理员开展工作所依据的主要文件和资料

2、监理员对外来文件资料、内部文件资料及发出文件资料的处理程序

3、由监理员填报的资料

（六）协调过程中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、监理协调的依据及原则

2、监理指令的种类及法律效力

熟悉：

1、监理与各参建方的沟通方式

2、监理协调的及时性和有效性

掌握：

1、监理员在监理协调工作中的作用

2、对监理员在协调工作中的素质要求

3、监理员的协调方法和艺术

- 水暖专业基础理论知识（权重10%）

了解：

- 给水、排水系统的分类与组成

- 采暖、通风空调系统的分类与组成

- 压强的概念及度量单位

- 流体的能量损失

- 流量的概念及度量单位

- 热负荷的概念及度量单位

- 干球温度、湿球温度的概念

- 能效比的概念

9、泵与风机的相关知识

熟悉：

- 给水、排水、消防系统的工作原理和流程

- 采暖、通风空调、防排烟系统的工作原理和流程

- 补偿器预拉伸与安装的要求

- 各种支架的作用及受力状况

- 常用管材及管件的特性及适用范围

- 常用的防腐、绝热材料类型及性能（导热率、密度、氧指数等）

7、声压级的概念及常用的噪声测定方法

掌握：

- 施工图的组成、识读方法及步骤

- 施工图中管道、附件和设备的图例符号

- 施工图中管径、常用比例、标高、坡度表示方法

四、水暖监理员操作实务（权重30%）

了解：

- 给水、排水系统的术语定义

- 采暖、通风空调系统的术语定义

熟悉：

- 《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)》的相关规定

- 分部工程、分项工程、检验批的划分

- 室内给水系统安装、室内排水系统安装、室内热水供应系统安装的一般规定和一般项目

- 卫生器具安装的一般规定、一般项目和主控项目

- 室外给水管网安装、室外排水管网安装的一般规定和一般项目

- 建筑中水系统安装的一般规定、一般项目和主控项目

- 室内采暖系统安装、室外供热管网安装、供热锅炉及辅助设备安装的一般规定和一般项目

- 风管制作、风管部件与消声器制作、风管系统安装的一般规定和一般项目

- 通风与空调设备安装的一般规定、一般项目和主控项目

- 空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装的一般规定和一般项目

- 轨道较普通环控系统的选型、特点及构成

- 系统调试的一般规定、一般项目和主控项目

- 防腐与绝热的一般规定和一般项目

- 管道基础、球墨铸铁管安装、钢筋混凝土管安装、井室的质量验收标准

- 自动喷水灭火系统的系统调试

- 节能分部工程的验收条件

掌握：

- 工程物资进场验收及见证取样送检要求

- 隐蔽工程的基本规定及验收要求

- 给水管道水压试验和冲洗试验，排水管道灌水试验和通球试验，卫生器具满水和通水试验的基本规定及验收要求

- 室内给水系统安装、室内排水系统安装、室内热水供应系统安装的主控项目

- 室外给水管网安装、室外排水管网安装的主控项目

- 沟槽开挖与支护、地基处理、沟槽回填的质量验收标准

- 注水法试验、闭水法试验、闭气法试验的基本规定及验收要求

- 施工现场配置消防器材及设置临时消防给水系统的要求

- 室内采暖系统安装、室外供热管网安装、供热锅炉及辅助设备安装的主控项目

10、风管系统漏光法检测与漏风量测试，水系统管道水压试验和冲洗试验，冷凝水管道通水试验的基本规定及验收要求

11、风管制作、风管部件与消声器制作、风管系统安装的主控项目

12、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装的主控项目

13、防腐与绝热的主控项目

14、节能材料和重点部位、实体检验的监理内容

15、低温热水地面辐射供暖系统的施工安装质量验收

## 北京市建筑工程监理员(水暖)培训

## 课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 自学 | 作业 |
| 法律法规 | 8 | 19 | / |
| 监理业务基本知识 | 8 | 4 | 1.5 |
| 工程质量控制中监理员的工作 | 8 | 4 | 2 |
| 安全生产及绿色文明施工中监理工作 | 4 | 2 | 1.5 |
| 投资控制及合同管理中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 进度控制中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 信息管理中监理员的工作 | 1 | 1 | 1 |
| 协调过程中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 现行规范介绍 | 1 | 1 | / |
| 专业基础理论知识 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 | 3 | 1 | 1 |
| 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 | 3 | 1.5 | 1 |
| 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 | 3 | 1 | 0.5 |
| 《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009（水暖资料） 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T808-2011（水暖资料） | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 小计 | 48 | 41 | 10 |
| 课时合计 | 99 |  |  |

北京市建筑工程

监理员(电气)培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

七、《民用建筑节能条例》

1. 掌握新建建筑节能的有关规定

2. 了解违反民用建筑节能条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

一、熟悉《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（建设部令第81号）

二、熟悉《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）

三、熟悉《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）

四、熟悉《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）

五、熟悉《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）

六、熟悉《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）

七、熟悉 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 （建建[2000]211号）

八、熟悉《关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市[2002]189号）

九、熟悉《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）

十、熟悉 《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）

十一、熟悉 《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）

十二、熟悉《关于印发<建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则>的通知》 （建质[2009]254号）

十三、熟悉《北京市建筑节能管理规定》（北京市政府令80号）

十四、熟悉《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》（北京市政府令217号）

十五、熟悉《关于对本市建筑起重机械进行备案管理的通知》（京建施[2008]593号）

十六、熟悉《建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》（京建质[2009]289号）

十七、熟悉《关于加强住宅工程质量分户验收管理工作的通知》 (京建质[2009]383号)

十八、熟悉 《关于印发<北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定>的通知》 (京建施[2009]675号)

十九、熟悉 《关于印发<北京市建设工程现场施工安全监督工作规定>的通知》(京建施[2009]838号)

二十、熟悉《关于印发<北京市实施(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)规定>的通知》(京建施[2009]841号)

二十一、熟悉 《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》(京建施[2009]889号)

二十二、熟悉《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》(京建发[2010]111号)

# 北京市建筑工程

# 监理员(电气)培训考核大纲

(岗位实务)

一、监理业务基础知识(权重20%)

了解：

1、建设工程监理制的由来和发展

2、建设工程监理的概念、性质、依据和作用

3、建设工程法律法规体系

4、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安

全管理条例》中有关监理工作的主要内容

5、建设工程技术标准的分类及建设标准强制性条文

熟悉：

1、建设工程三大目标控制及其相互关系

2、工程质量控制的基本程序、内容和方法

3、建设工程安全生产监理工作法定职责的内容及工作方法

4、工程造价控制的依据、原则及基本程序

5、工程进度控制的基本程序、内容和方法

6、监理资料的基本内容、日常管理及归档管理

7、监理的合同管理主要工作内容及方法

- 监理协调工作的主要内容及方法

掌握：

- 监理单位、监理人员的责任、权利和义务

- 监理员应具备的专业素质与职业道德

- 建设工程监理单位与参建各方的关系

- 监理规划、监理实施细则的作用、编审程序及主要内容

- 第一次工地会议及监理例会、专题监理会议的作用、程序和主要内容

6、“监理通知”、“监理工作联系单”及“工程暂停令”的作用、主要内容

及签发权限和程序

7、“监理日志”、“监理日记”的作用、主要内容及填写要求

二、监理员操作实务(权重40%)

（一）工程质量控制中监理员的工作(权重20%)

了解：

1、工程质量责任体系与管理制度

2、施工质量验收的有关术语及标准和规范体系

3、工程质量控制依据和主要手段

4、工程质量问题、工程质量不合格和工程质量事故处理的程序

熟悉：

1、工程质量事前、事中、事后控制要点和措施

2、施工图和设计变更审阅的主要内容

3、施工方案和施工措施审查的程序和主要内容

4、施工单位资质及特殊作业人员资格审查的要求

5、工程质量验收的定义、验收的层次的划分、验收程序和组织

6、工程材料和工程质量验收及验收不合格的处理程序

7、工程质量问题和工程质量事故发生的原因及处理依据和程序

掌握：

1、对施工作业技术准备状态及施工工艺、工序的检查内容

2、对隐蔽工程和检验批工程质量的控制要点

3、对进场物资的检验程序和内容

4、《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》（京建质［2009］289号）文件规定需见证取样的材料及见证取样送检的工作内容

5、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》对旁站监理人员的职责及旁站监理的内容、程序、处理原则和旁站记录的填报

（二）安全生产及绿色文明施工中监理工作(权重10%)

了解：

1、《北京市安全生产条例》（2011年修订）

2、安全事故的划分标准

3、北京市对“绿色施工”的有关规定

4、绿色施工中职业健康与安全所涉及的作业条件及环境安全主要内容

熟悉：

1、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（（建质[2009]87号））

2、 《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》（公消［2012］350号）

3、专项安全施工方案应包括的主要内容

4、施工单位安全生产管理“三类人员”及其配置要求

5、施工安全监理资料的主要内容

掌握：

1、安全生产监理工作的法定职责

2、深基坑的防护要求

3、“四口”、“五临边”的防护要求

4、脚手架和承重支架的搭设要求

5、临时用电的安全监理内容及要求

6、施工现场个人安全防护内容及要求

7、监理人员对施工现场消防、防火的检查内容及要求

8、起重机械和吊篮的安全使用要求

9、发现安全隐患或安全事故发生后的报告和处理

（三）投资控制及合同管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、施工阶段投资控制的工作流程

2、施工合同当事人的责任、权利、义务及合同的生效、变更与终止

3、合同争议的解决与常见的索赔种类、内容及处理程序

熟悉：

1、施工阶段投资控制的措施

2、工程价款支付与结算管理

- 项目监理机构对工程变更的管理

掌握：

1、工程计量的依据、程序、方法

2、工程计量原始数据的收集

（四）进度控制中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、建设工程进度控制的概念

2、影响建设工程进度的因素

3、组织施工的方式及其特点

4、施工进度计划和物资供应计划及其编制方法

熟悉：

1、工程进度控制的原则

2、工程进度控制的主要任务

3、工程进度控制的措施

掌握：

- 施工进度监理控制的工作内容

2、横道图实际进度与计划进度的比较方法

3、对施工单位劳力、材料、设备投入的检查方法及记录

（五）信息管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、工程资料的种类及对有关各方资料的管理要求

熟悉；

- 监理资料管理体系和主要资料档案的组成

掌握：

1、监理员开展工作所依据的主要文件和资料

2、监理员对外来文件资料、内部文件资料及发出文件资料的处理程序

3、由监理员填报的资料

（六）协调过程中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、监理协调的依据及原则

2、监理指令的种类及法律效力

熟悉：

1、监理与各参建方的沟通方式

2、监理协调的及时性和有效性

掌握：

1、监理员在监理协调工作中的作用

2、对监理员在协调工作中的素质要求

- 监理员的协调方法和艺术

三、电气专业基础理论知识（权重10%）

了解：

1、建筑供电的电压等级

2、电力负荷等级的划分原则

3、用电设备的基本原理

4、建筑的防雷分类及防雷保护措施

5、传感器的基本工作原理

熟悉：

1、低压电器的种类、型号规格

2、电光源的种类、参数

3、配电线路常用导线、电缆、母线的规格型号

4、综合布线导线的规格

5、火灾报警系统的组成

掌握：

- 电气施工图纸

- 接地电阻测试

- 绝缘电阻测试

- 漏电开关漏电参数测试

- 综合布线线缆的验证测试

- 电气监理员操作实务（权重30%）

了解：

- 建筑电气工程的术语定义

- 智能建筑工程的术语定义

- 轨道交通机电设备系统的构成及其电气装置的功能要求

熟悉：

- 低压配电系统选择的电线电缆进行见证取样送检的数量、规格、参数

- 建筑电气分部工程中检验批的划分

- 建筑照明通电试运行

- 设备空载试运行和负荷运行

- 智能建筑质量验收顺序

掌握：

- 电气材料、设备进场检验内容

- 建筑电气工程的隐蔽工程验收的内容

- 智能建筑工程隐蔽工程验收的内容

- 临时用电的安全监理工作内容

- 导管、线槽、桥架配线的主控项目

- 电气照明装置安装的主控项目

- 配电箱安装的主控项目

- 防雷及接地安装的主控项目

# 北京市建筑工程监理员(电气)培训

课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 自学 | 作业 |
| 法律法规 | 8 | 19 | / |
| 监理业务基本知识 | 8 | 4 | 1.5 |
| 工程质量控制中监理员的工作 | 8 | 4 | 2 |
| 安全生产及绿色文明施工中监理工作 | 4 | 2 | 1.5 |
| 投资控制及合同管理中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 进度控制中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 信息管理中监理员的工作 | 1 | 1 | 1 |
| 协调过程中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 现行规范介绍 | 1 | 1 | / |
| 专业基础理论知识 | 2 | 1 | 1 |
| 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 | 5 | 2 | 0.5 |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB503033-2002 | 6 | 3 | 1.5 |
| 《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009（电气资料） 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007（电气部分） | 2 | 1 | 1 |
| 小计 | 48 | 41 | 10 |
| 课时合计 | 99 |  |  |

北京市建筑工程

监理员(道桥)培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

七、《民用建筑节能条例》

1. 掌握新建建筑节能的有关规定

2. 了解违反民用建筑节能条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

一、熟悉《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（建设部令第81号）

二、熟悉《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）

三、熟悉《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）

四、熟悉《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）

五、熟悉《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）

六、熟悉《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］670号）

七、熟悉 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 （建建[2000]211号）

八、熟悉《关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市[2002]189号）

九、熟悉《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）

十、熟悉 《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）

十一、熟悉 《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）

十二、熟悉《关于印发<建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则>的通知》 （建质[2009]254号）

十三、熟悉《北京市建筑节能管理规定》（北京市政府令80号）

十四、熟悉《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》（北京市政府令217号）

十五、熟悉《关于对本市建筑起重机械进行备案管理的通知》（京建施[2008]593号）

十六、熟悉《建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》（京建质[2009]289号）

十七、熟悉《关于加强住宅工程质量分户验收管理工作的通知》 (京建质[2009]383号)

十八、熟悉 《关于印发<北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定>的通知》 (京建施[2009]675号)

十九、熟悉 《关于印发<北京市建设工程现场施工安全监督工作规定>的通知》(京建施[2009]838号)

二十、熟悉《关于印发<北京市实施(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)规定>的通知》(京建施[2009]841号)

二十一、熟悉 《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》(京建施[2009]889号)

二十二、熟悉《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》(京建发[2010]111号)

## 北京市建筑工程

## 监理员(道桥)培训考核大纲

## （岗位实务）

一、监理业务基础知识(权重20%)

了解：

1、建设工程监理制的由来和发展

2、建设工程监理的概念、性质、依据和作用；

3、建设工程法律法规体系

4、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安

全管理条例》中有关监理工作的主要内容

5、建设工程技术标准的分类及建设标准强制性条文

熟悉：

1、建设工程三大目标控制及其相互关系

2、工程质量控制的基本程序、内容和方法

3、建设工程安全生产监理工作法定职责的内容及工作方法

4、工程造价控制的依据、原则及基本程序

5、工程进度控制的基本程序、内容和方法

6、监理资料的基本内容、日常管理及归档管理

7、监理的合同管理主要工作内容及方法

8、监理协调工作的主要内容及方法

掌握：

- 监理单位、监理人员的责任、权利和义务

- 监理员应具备的专业素质与职业道德

- 建设工程监理单位与参建各方的关系

- 监理规划、监理实施细则的作用、编审程序及主要内容

- 第一次工地会议及监理例会、专题监理会议的作用、程序和主要内容

6、“监理通知”、“监理工作联系单”及“工程暂停令”的作用、主要内容

及签发权限和程序

7、“监理日志”、“监理日记”的作用、主要内容及填写要求

二、监理员操作实务(权重40%)

（一）工程质量控制中监理员的工作(权重20%)

了解：

1、工程质量责任体系与管理制度

2、施工质量验收的有关术语及标准和规范体系

3、工程质量控制依据和主要手段

4、工程质量问题、工程质量不合格和工程质量事故处理的程序

熟悉：

1、工程质量事前、事中、事后控制要点和措施

2、施工图和设计变更审阅的主要内容

3、施工方案和施工措施审查的程序和主要内容

4、施工单位资质及特殊作业人员资格审查的要求

5、工程质量验收的定义、验收的层次的划分、验收程序和组织

6、工程材料和工程质量验收及验收不合格的处理程序

7、工程质量问题和工程质量事故发生的原因及处理依据和程序

掌握：

1、对施工作业技术准备状态及施工工艺、工序的检查内容

2、对隐蔽工程和检验批工程质量的控制要点

3、对进场物资的检验程序和内容

4、《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》（京建质［2009］289号）文件规定需见证取样的材料及见证取样送检的工作内容

5、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》对旁站监理人员的职责及旁站监理的内容、程序、处理原则和旁站记录的填报

（二）安全生产及绿色文明施工中监理工作(权重10%)

了解：

1、《北京市安全生产条例》（2011年修订）

2、安全事故的划分标准

3、北京市对“绿色施工”的有关规定

4、绿色施工中职业健康与安全所涉及的作业条件及环境安全主要内容

熟悉：

1、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（（建质[2009]87号））

2、 《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》（公消［2012］350号）

3、专项安全施工方案应包括的主要内容

4、施工单位安全生产管理“三类人员”及其配置要求

5、施工安全监理资料的主要内容

掌握：

1、安全生产监理工作的法定职责

2、深基坑的防护要求

3、“四口”、“五临边”的防护要求

4、脚手架和承重支架的搭设要求

5、临时用电的安全监理内容及要求

6、施工现场个人安全防护内容及要求

7、监理人员对施工现场消防、防火的检查内容及要求

8、起重机械和吊篮的安全使用要求

9、发现安全隐患或安全事故发生后的报告和处理

（三）投资控制及合同管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、施工阶段投资控制的工作流程

2、施工合同当事人的责任、权利、义务及合同的生效、变更与终止

3、合同争议的解决与常见的索赔种类、内容及处理程序

熟悉：

1、施工阶段投资控制的措施

2、工程价款支付与结算管理

3、项目监理机构对工程变更的管理

掌握：

- 工程计量的依据、程序、方法

2、工程计量原始数据的收集

（四）进度控制中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、建设工程进度控制的概念

2、影响建设工程进度的因素

3、组织施工的方式及其特点

4、施工进度计划和物资供应计划及其编制方法

熟悉：

1、工程进度控制的原则

2、工程进度控制的主要任务

3、工程进度控制的措施

掌握：

- 施工进度监理控制的工作内容

2、横道图实际进度与计划进度的比较方法

3、对施工单位劳力、材料、设备投入的检查方法及记录

（五）信息管理中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、工程资料的种类及对有关各方资料的管理要求

熟悉；

1、监理资料管理体系和主要资料档案的组成

掌握：

- 监理员开展工作所依据的主要文件和资料

2、监理员对外来文件资料、内部文件资料及发出文件资料的处理程序

3、 由监理员填报的资料

（六）协调过程中监理员的工作(权重2.5%)

了解：

1、监理协调的依据及原则

2、监理指令的种类及法律效力

熟悉：

1、监理与各参建方的沟通方式

2、监理协调的及时性和有效性

掌握：

1、监理员在监理协调工作中的作用

2、对监理员在协调工作中的素质要求

3、监理员的协调方法和艺术

三、道桥专业基础理论知识（权重10%）

了解：

1、道路、桥梁工程质量验收评定的程序和组织

2、地基处理的原则和要求

3、路基土石方施工的基本程序与要求

4、土方路基的标准实验项目及质量检测项目

5、混凝土强度形成的机理与主要影响因素

6、混凝土外加剂的主要种类及其作用

7、桥梁荷载组合规定

8、桥梁布置和结构的相关术语

9、桥梁基础的构造特点和受力特点

10、预应力结构的基本原理

11、轨道交通桥梁的组成及其特点

12、单位（子单位）工程观感质量检查评定方法

熟悉：

1、道路、桥梁工程施工质量验收强制性条文

2、检验批工程验收抽样方案的概念，检验批质量验收时抽样方案的选择

3、各分项、检验批工程施工质量验收记录，隐蔽工程检查内容和填表要求

4、沥青路面透层、粘层、封层的作用及适用条件

5、排水、防护支挡工程的种类及其适用条件

6、现浇重力式钢筋混凝土挡土墙施工工艺

7、道路路基标高、松铺厚度、压实度的概念

8、路基填料的选择与填筑方式

9、沥青混凝土道路的分类、结构组成及其适用条件

掌握：

1、单位、分部、分项、检验批工程的划分原则

2、检验批（工序）验收标准，正确运用主控项目和一般项目标准

3、现场材料、施工试验见证取样送检的要求，工程物资进场检验及资料验收要求；见证取样送检记录和相应的填表要求

4、无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验项目

5、热拌沥青混凝土混合料路面施工对混合料的温度控制、试验项目和施工

配套机械设备的要求

6、工程质量不合格的处理方法

7、有关安全生产操作的一般规定

四、道桥监理员操作实务（权重30%）

了解：

1、桥梁施工技术发展方向及常用施工技术

2、桥梁工程结构及组成

3、钢结构工程的基本规定

4、钢结构工程的组装，预拼装质 量控制要求；钢零部件加工和安装要求

5、桥面系工程的组成、混凝土预制构件安装及桥面系工程的施工方法和要求

6、平面、高程控制测量的一般规定；道路、桥梁施工测量的内容及要求

7、工程材料及混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土等各种混合料的质量要求

8、路基、路面弯沉试验方法

9、路基用土的分类与识别方法

10、桥梁基础埋置深度的要求

解批定程序、方法验、功能性试验及隐蔽工程的验收要求。

熟悉：

1、混凝土钻孔灌注桩的施工工艺；混凝土灌注桩的质量要求及施工控制要点

2、桥梁支座中板式、盆式和球型等支座的规格、种类及安装的质量要求

3、浆砌块石、预制砌块等挡土墙材料的质量要求；砌体工程隐蔽工程的验收

4、各类道路的主要施工工艺及质量控制要求和方法

5、水泥砂砾及石灰粉煤灰混合料中水泥或石灰剂量的测定方法

6、桥梁伸缩装置的安装质量标准和验收方法

7、水泥砂砾及石灰粉煤灰混合料等基层的质量要求

8、沥青混凝土面层摊铺碾压的质量要求

9、石灰粉煤灰混合料的配合比试验要求

10、喷洒透层油、粘层和封层的施工工艺和质量要求

11、路缘石的检查标准

12、人行道砖及广场砖铺装质量要求

13、混凝土重力式墩台质量标准和验收方法

掌握：

1、钢筋加工、安装的质量验收

2、预应力的原材料、制作安装、张拉、灌浆的要求

3、预拌混凝土质量标准和验收方法

4、混凝土强度试块制作方法和取样规定

5、冬期施工混凝土浇筑、养护温度的控制要求

6、无支护开挖基坑边坡放坡和安全开挖要求

7、压实度试验及计算方法

8、路基、路面结构施工质量要求及检查要点

9、钢结构焊接的检查方法、焊接工艺评定和对焊工的要求

10、钢结构紧固件连接工程的材料复验；钢结构安装工程的防腐和防火要求

11、混凝土预制构件安装的施工质量检查要点

12、桥面系工程的施工质量控制要点

13、轨道交通桥梁的施工质量控制要点

14、道路附属构筑物（侧平石、人行道、收水井、挡墙）施工的质量检查要点

## 北京市建筑工程监理员(道桥)培训

课时安排

| 课程名称 | 课时安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 自学 | 作业 |
| 法律法规 | 8 | 19 | / |
| 监理业务基本知识 | 8 | 4 | 1.5 |
| 工程质量控制中监理员的工作 | 8 | 4 | 2 |
| 安全生产及绿色文明施工中监理工作 | 4 | 2 | 1.5 |
| 投资控制及合同管理中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 进度控制中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 信息管理中监理员的工作 | 1 | 1 | 1 |
| 协调过程中监理员的工作 | 1 | 1 | / |
| 主要参考资料 | 2 | 1 | / |
| 专业基础知识 | 6 | 2 | 1 |
| 专业实务操作 | 8 | 5 | 3 |
| 小计 | 48 | 41 | 10 |
| 课时合计 | 99 |  |  |