水暖预算从业人员职业技能培训评价大纲

第一科目：《预算基础知识及相关文件》

一、工程造价相关法规与制度

（一）了解工程造价管理相关法律、法规与制度；

（二）了解工程造价管理及其制度。

二、建设项目管理

（一）了解建设项目管理的概念、内容与程序；

（二）了解建设项目的成本管理内容；

（三）熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念与划分。

三、建设工程合同管理

（一）了解建设工程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同；

（二）了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；

（三）了解建设工程施工合同争议的解决办法；

（四）熟悉建设工程合同类型及其选择方法。

四、工程造价的构成

（一）熟悉我国建设工程造价的概念和构成；

（二）熟悉设备及工器具购置费的概念和构成；

（三）熟悉工程建设其他费用的概念和构成；

（四）掌握建筑工程费、安装工程费的概念和构成。

五、工程造价计价方法和依据

（一）了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则；

（二）熟悉建设工程造价计价方法；

（三）熟悉建设工程造价计价依据分类与作用；

（四）熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法；

（五）熟悉建设工程费用定额的构成；

（六）掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。

六、决策和设计阶段工程造价的确定与控制

（一）了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素；

（二）了解设计概算的编制方法；

（三）掌握施工图预算的编制方法。

七、建设项目招投标与合同价款的确定

（一）了解建设项目招投标程序；

（二）了解招标文件的组成与内容；

（三）了解评标定标方法和合同价款的确定；

（四）了解工程分包招投标，设备、材料采购招投标合同价款的确定方法；

（五）掌握建设工程招标工程量清单的编制方法；

（六）掌握工程招标标底和投标报价的编制方法。

八、工程施工阶段工程造价的控制与调整

（一）了解合同预付款、工程进度款的支付方法；

（二）了解工程索赔的概念、处理原则与依据；

（三）了解工程变更的处理，掌握合同价款的调整方法；

（四）掌握工程结算的编制。

九、竣工决算的编制与保修费用的处理

（一）了解竣工验收报告的组成；

（二）了解竣工决算的内容和编制方法；

（三）熟悉保修费用的处理方法。

十、2013清单的内容

（一）熟悉2013清单内容

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2.《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013（土建专业）

3.《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013（电气、水暖专业）

（二）选修2013清单内容

1.《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013

十一、有关造价管理文件选编

（一）京建发[2014]101号：《北京市住房和城乡建设委员会关于调整安全文明施工费的通知》

（二）建标(2013)44号：住房城乡和建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知

（三）国务院令第613号：《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（四）中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

（五）京建发[2013]399号：《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局关于转发住房城乡建设部财政部关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》

（六）京建法[2013]7号：北京市住房和城乡建设委员会关于印发《 关于执行2012年

<北京市建设工程计价依据——预算定额>的规定》的通知

（七）京建发[2011]206号：关于印发《北京市建设工程造价管理暂行规定》的通知

（八）京建发[2011]130号：《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知》

（九）京建法[2011]21号：《北京市住房和城乡建设委员会关于贯彻执行<关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知>有关问题的通知》

（十）京建发[2010]255号：关于贯彻执行2009年《北京市建设工程工期定额》和2009年《北京市房屋修缮工程工期定额》有关问题的通知

（十一）京建市[2009]610号：关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法》的通知

（十二）京建定[2009]16号：关于实施《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本》的通知

（十三）京造定[2012]2号：关于调整建设工程造价中税金标准的通知

（十四）京造修[2009]8号：关于贯彻实施《房屋修缮工程工程量清单计价规范》的通知

（十五）京建发〔2016〕116号北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知。

第二科目：《水暖预算实务知识》

一、总说明(5%)

（一）2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（以下简称2012定额）

的适用范围和作用。

（二）2012定额消耗量的确定及包括的内容。

（三）2012定额单价及其相关费用的确定及包括的内容。

（四）建设工程费用包括的内容。

（五）现场管理费包括的内容。

（六）通用安装工程费用标准

1.通用安装工程费用标准的适用范围。

2.通用安装工程费用标准的有关规定和计算规则。

二、通风空调工程（25%）

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.通风空调系统调试费计算。

（二）通风空调设备及部件制作安装

1.通风空调设备及部件制作安装的项目划分。

2.风机盘管、空调机组、通风机定额应用。

（三）薄钢板通风管道及附件

1.通风管道工程量计算及定额应用。

2.风管附件、静压箱的工程量计算及定额应用。

3.风管检测、风管及附件场外运输工程量计算及定额应用。

（四）玻璃钢通风管道

1.玻璃钢通风管道工程量计算及定额应用。

（五）复合型通风管道

1.复合型通风管道工程量计算及定额应用。

2.机制玻镁风管制作安装工程量计算及定额应用。

（六）柔软性风管

1.柔性软管安装工程量计算及定额应用。

2.软管接头制作安装工程量计算及定额应用。

（七）阀门

1.阀门的项目划分。

2.阀门的计算。

（八）风口

1.风口的项目划分。

2.风口的计算。

（九）风帽

1.各种形式风帽的适用范围。

2.风帽及风帽泛水制作安装的定额应用。

（十）罩类

1.各种罩类制作安装的定额应用。

2.一般排气罩工程量计算方法。

（十一）消声装置

1.消声装置的项目划分。

2.成品消声静压箱安装的定额应用。

（十二）地下人防通风

1.人防设备、风管制作安装定额适用范围。

2.人防阀部件、管道穿密闭墙的项目设置及定额应用。

（十三）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数。

三、消防工程（15％）

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.消防工程中需执行其他册相应定额的规定。

（二）水灭火系统

1.水灭火系统适用范围、界限划分及管道安装的相关规定等。

2.水灭火系统的工程量计算及定额应用。

（三）气体灭火系统

1.气体灭火系统适用范围、管道安装的相关规定等。

2.气体灭火系统的工程量计算及定额应用。

（四）泡沫灭火系统

泡沫灭火系统适用范围、工程量计算规则及定额应用。

（五）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数

四、给排水 采暖 燃气工程（35%）

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.管道界限的划分。

3.系统调试费的计算。

（二）室外管道

1.室外管道安装适用范围、工作内容。

2.室外管道工程量计算及定额应用。

（三）室内管道

1.室内管道安装适用范围。

2.室内管道安装工程量计算及定额应用。

（四）燃气管道

1.燃气管道安装适用范围、工作内容。

2.燃气管道工程量计算及定额应用。

（五）支架、套管及其他

1.管道支架制作安装工程量计算及定额应用。

2.套管制作安装、阻火圈安装工程量计算及定额应用。

3.管道消毒冲洗、通球试验项目定额包括的内容及工程量计算。

4.预留孔洞、堵洞眼的项目划分及适用范围。

（六）阀门及管道附件

1.阀门安装编制原则、工作内容及工程量计算。

2.水表、热量表工程量计算及定额应用。

3.除污器、补偿器、倒流防止器项目的工作内容及定额应用。

（七）卫生器具

1.成品器具安装编制原则、工作内容及工程量计算。

2.各种给排水配件安装的适用范围、计算方法。

（八）采暖器具

1.铸铁散热器组装工作内容及工程量计算。

2.成品器具安装编制原则、工作内容及工程量计算。

3.光排管散热器制安、暖风机安装定额。

4.地板采暖管敷设、热媒集配器安装编制原则、工作内容及工程量计算。

（九）采暖、给排水设备

1.变频给水设备、水箱安装工程量计算及定额应用。

2.采暖、给排水其他设备项目划分、工作内容及适用范围。

（十）燃气设备、器具及附件

1.燃气设备、器具及附件项目划分及定额应用。

2.灶具、燃气表安装工作内容及工程量计算。

（十一）医疗气体设备及附件

1.医疗气体设备及附件项目划分。

2.医疗气体设备及附件安装定额包括的内容。

（十二）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数。

五、刷油、防腐蚀、绝热工程（10%）

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.一般钢结构包括内容。

（二）除锈工程

1.除锈工程适用范围。

2.除锈分类标准及除锈工程量计算。

（三）刷油工程

1.刷油工程定额工作内容。

2.刷油工程定额编制原则及定额应用。

3.刷油工程的工程量计算。

（四）防腐蚀涂料工程

1.防腐蚀涂料工程定额工作内容及定额应用。

2.防腐蚀涂料工程的工程量计算规则。

（五）绝热工程

1.绝热工程定额的适用范围。

2.绝热工程定额编制原则及定额应用。

3.绝热工程的工程量计算。

（六）管道补口补伤工程

1.管道补口补伤定额适用范围、工作内容及定额应用。

2.管道补口补伤工程工程量计算规则。

（七）阴极保护及牺牲阳极

1.阴极保护、牺牲阳极定额适用范围。

2.阴极保护、牺牲阳极工程量计算规则。

（八）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数。

六、2013清单内容（10%）

（一）《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013

（二）工程量清单编制方法，能够准确描述项目特征及按照工程量清单计算规范计算工程量。

第三科目《选修》

一、工业管道工程

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.本定额界限划分、压力等级、执行其他册相应定额的规定。

（二）低、中、高压管道

1. 低、中、高压管道安装适用范围、工作内容。

2. 低、中压碳钢、不锈钢、铜管道安装工程量计算及定额应用。

3. 金属骨架复合管、预制保温管的工程量计算及定额应用。

（三）低、中、高压管件连接

1. 低、中、高压管件连接适用范围、工作内容。

2. 低、中压碳钢、不锈钢、铜管件连接的工程量计算及定额应用。

3. 金属骨架复合管件、预制保温管件的工程量计算及定额应用。

（四）低、中、高压阀门安装

1. 低、中、高压阀门安装适用范围、工作内容。

2. 低、中压阀门安装工程量计算及定额应用。

（五）低、中、高压法兰安装

1. 低、中、高压法兰安装适用范围、工作内容。

2. 低、中压碳钢、不锈钢、铜法兰安装工程量计算及定额应用。

（六）板卷管、管件制作

1. 板卷管制作、管件制作适用范围、工作内容。

2. 板卷管制作、管件制作工程量计算及定额应用。

（七）管架及其他项目制作安装

1. 管架及其他项目制作安装适用范围、工作内容。

2. 管架制作安装工程量计算及定额应用。

（八）无损探伤与焊口热处理

1. 无损探伤与焊口热处理适用范围、工作内容。

2. 无损探伤工程量计算及定额应用。

（九）管道试验、吹扫与清洗

1. 管道试验、吹扫与清洗适用范围、工作内容。

2. 管道压力试验、系统吹扫的工程量计算及定额应用。

（十）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数。

二、计价软件应用

了解计价软件的应用

水暖预算从业人员职业技能培训评价课时安排

| 课程名称 （内容） | 课 时 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 必修 | 选修 |
| 预算基础知识及相关文件 | 16 | — |
| 水暖识图 | 12 | — |
| 2012定额总说明及总述 | 8 | — |
| 通风空调工程预算定额 | 16 | — |
| 给排水、采暖、燃气工程预算定额 | 20 | — |
| 消防工程 | 8 | — |
| 刷油、防腐蚀、绝热工程预算定额 | 4 | — |
| 2013清单相关内容 | 8 | — |
| 工业管道工程（选修） | — | 8 |
| 广联达计价软件应用（选修） | — | 8 |
| 小计 | 92 | 16 |
| 课时合计 | 108 |  |