电气预算从业人员职业技能培训评价大纲

第一科目：《预算基础知识及相关文件》

一、工程造价相关法规与制度

(一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度。

(二)了解工程造价咨询及其管理制度。

二、建设项目管理

（一）了解建设项目管理的概念、内容与程序；

（二）了解建设项目的成本管理内容；

（三）熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念与划分。

三、建设工程合同管理

（一）了解建设工程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同；

（二）了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；

（三）了解建设工程施工合同争议的解决办法；

（四）熟悉建设工程合同类型及其选择方法；

四、工程造价的构成

（一）熟悉我国建设工程造价的概念和构成；

（二）熟悉设备及工器具购置费的概念和构成；

（三）熟悉工程建设其他费用的概念、构成；

（四）掌握建筑工程费、安装工程费的概念和构成。

五、工程造价计价方法和依据

（一）了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则；

（二）熟悉建设工程造价计价方法；

（三）熟悉建设工程造价计价依据分类、作用；

（四）熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法；

（五）熟悉建设工程费用定额的构成；

（六）掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。

六、决策和设计阶段工程造价的确定与控制

（一）了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素；

（二）了解设计概算的编制方法；

（三）掌握施工图预算的编制方法。

七、建设项目招投标与合同价款的确定

（一）了解建设项目招投标程序；

（二）了解招标文件的组成与内容；

（三）了解评标定标方法和合同价款的确定；

（四）了解工程分包招投标，设备、材料采购招投标合同价款的确定方法；

（五）掌握建设工程招标工程量清单的编制方法；

（六）掌握工程招标标底和投标报价的编制方法。

八、工程施工阶段工程造价的控制与调整

（一）了解合同预付款、工程进度款的支付方法；

（二）了解工程索赔的概念、处理原则与依据；

（三）了解工程变更的处理，掌握合同价款的调整方法；

（四）掌握工程结算的编制。

九、竣工决算的编制与保修费用的处理

（一）了解竣工验收报告的组成；

（二）了解竣工决算的内容和编制方法；

（三）熟悉保修费用的处理方法。

十、有关造价管理文件选编

（一）京建发[2014]101号：《北京市住房和城乡建设委员会关于调整安全文明施工费的通知》

（二）建标(2013)44号：住房城乡和建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知

（三）国务院令第613号：《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（四）中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

（五）京建发[2013]399号：《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局关于转发住房城乡建设部财政部关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》

（六）京建法[2013]7号：北京市住房和城乡建设委员会关于印发《 关于执行2012年

<北京市建设工程计价依据——预算定额>的规定》的通知

（七）京建发[2011]206号：关于印发《北京市建设工程造价管理暂行规定》的通知

（八）京建发[2011]130号：《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知》

（九）京建法[2011]21号：《北京市住房和城乡建设委员会关于贯彻执行<关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知>有关问题的通知》

（十）京建发[2010]255号：关于贯彻执行2009年《北京市建设工程工期定额》和2009年《北京市房屋修缮工程工期定额》有关问题的通知

（十一）京建市[2009]610号：关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法》的通知

（十二）京建定[2009]16号：关于实施《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本》的通知

（十三）京造定[2012]2号：关于调整建设工程造价中税金标准的通知

（十四）京造修[2009]8号：关于贯彻实施《房屋修缮工程工程量清单计价规范》的通知

（十五）京建发[2016]116号北京市住宅与城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知

十一、2013清单的内容

（一）熟悉2013清单内容

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2.《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013

（二）自学2013清单内容

1.《市政工程工程量计算规范》 GB50857-2013

2.《园林绿化工程工程量计算规范》 GB50858-2013

3.《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013

第二科目：《电气预算员实务知识》

一、总说明(5%)

（一）2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（以下简称2012定额）的适用范围和作用。

（二）2012定额消耗量的确定及包括的内容。

（三）2012定额单价及其相关费用的确定及包括的内容。

（四）建设工程费用包括的内容。

（五）现场管理费包括的内容。

（六）通用安装工程费用标准

1.通用安装工程费用标准的适用范围。

2.通用安装工程费用标准的有关规定和计算规则。

二、电气设备安装工程(70%)

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.电气工程中需执行其他册相应定额的规定。

（二）变压器安装

1.油浸电力变压器、干式变压器的区别。

2.变压器及相关设备安装的定额应用。

（三）配电装置安装

1.配电装置安装的工作内容及定额应用相关规定。

（四）母线安装

1.母线安装定额项目及工作内容。

2.母线安装工程量计算及定额应用。

（五）控制设备及低压电器安装。

1.控制设备及低压电器安装的项目划分及适用范围。

2.各种控制设备（包括柜、屏、箱）安装的工程量计算及定额应用。

3.各种低压电器（包括开关、插座、风扇及小电器等）的工程量计算及定额应用。

4. 盘柜配线、各类接线、套箱制作安装等的工程量计算及定额应用。

（六）蓄电池安装

1.蓄电池装置安装的工作内容及定额相关规定。

（七）电机检查接线及调试

1.电机检查接线及调试的工作内容。

2.电机检查接线及调试的工程量计算及定额应用。

（八）滑触线装置安装

1.滑触线装置安装的工作内容及定额相关规定。

（九）电缆

1.电缆分类、电缆截面的含义及敷设方式。

2.电缆敷设、电缆保护管的工程量计算及定额应用。

3.直埋电缆土方工程量计算及电缆敷设附加长度计算。

4.电缆头形式，掌握电缆头制作安装工程量计算及定额应用。

5.电缆沟铺砂盖板、各种防火做法的工作内容及定额相关规定。

（十）防雷及接地装置

1.各种防雷及接地装置的形式、定额适用范围及工作内容。

2.防雷及接地装置安装的工程量计算及定额应用。

3.接地装置挖填土相关规定。

（十一）10KV以下架空配电线路

1.电杆组立形式、工作内容，掌握杆坑土方工程量计算及定额相关规定。

2.横担组装形式及工作内容，掌握横担、绝缘子安装工程量计算及定额应用。

3.导线架设形式、工作内容，掌握导线架设工程量计算及预留长度的规定。

4.杆上设备定额项目及工作内容。

5.带电作业定额项目及工作内容。

（十二）配管、配线

1.配管、线槽、桥架的材质、敷设或安装方式及定额工作内容。

2.配线材质、穿线方式及定额工作内容。

3.配管、线槽、桥架、配线的工程量计算及定额应用。

4.盘、箱、柜的外部进出线预留长度的规定。

5.接线箱、盒工程量计算及定额应用。

6.防水弯头、钢索架设及拉紧装置、人防预留等项目的工作内容及定额相关规定。

（十三）照明灯具安装

1.照明灯具分类、适用范围。

2.各种灯具的项目设置及工作内容。

3.各种灯具的工程量计算及定额应用。

（十四）附属工程

1.附属工程项目与本册其他相关章节的联系。

2.铁构件项目设置及工作内容，掌握铁构件工程量计算及定额应用。

3.凿槽、打洞（孔）、排管敷设、检查井项目设置及工作内容，熟悉相关项目的工程量计算及定额应用。

（十五）电气调整试验

1.电气调整试验的项目设置及工作内容。

2.调试、试验项目的工程量计算及定额应用。

（十六）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数。

三、消防工程（15%）

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.消防工程中需执行其他册相应定额的规定。

（二）火灾自动报警系统

1.火灾自动报警系统各种装置的项目设置及工作内容。

2.各种探测器、按钮、报警器的工程量计算及定额应用。

3.报警系统电话、广播、控制箱的工程量计算计算及定额应用。

4.其他报警装置的项目设置及工作内容。

（三）消防系统调试

1.系统调试分类、项目设置及工程内容。

2.各种类型系统调试的工程量计算及定额应用。

（四）措施项目费用

1.措施项目费用包括的内容。

2.措施项目费的计算基数。

四、2013年清单内容（10%）

（一）《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013

（二）一般工业与民用建筑中安装工程的工程量清单编制方法，能够准确描述项目特征、计算清单工程量、编制综合单价。

第三科目《选修》

一、建筑智能化工程

（一）册说明

1.定额适用范围。

2.建筑智能化工程中需执行其他册相应定额的规定。

（二）综合布线系统

1.机柜、机架、抗震底座安装的工程量计算及定额应用。

2.电视、电话插座和信息插座安装的工程量计算及定额应用。

3.双绞线缆、多芯软线、视频同轴电缆、光缆敷设的工程量计算及定额应用。

4.跳线制作、安装、卡接，配线架、跳线架安装打接，光纤连接、光缆接续的工程量计算及定额应用。

5.双绞线缆测试、光纤测试的工程量计算及定额应用。

（三）安全防范系统

1.入侵探测、报警、中心显示设备安装的工程量计算及定额应用。

2.出入口目标识别设备、控制设备、执行机构设备、巡更设备安装的工程量计算及定额应用。

3.监控摄像设备、视频控制设备、视频传输设备、录像设备、显示设备安装的工程量计算及定额应用。

4.安全防范分系统调试、系统工程试运行的工程量计算及定额应用。

二、计价预算软件的应用

了解广联达计价软件的应用。

| 电气预算从业人员职业技能培训评价课时安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 课程名称 （内容） | 课 时 |  |
|  | 必修 | 选修 |
| 预算基础知识及相关文件 | 16 | — |
| 建筑电气识图 | 16 | — |
| 2012年定额总说明 | 4 | — |
| 电气设备安装工程预算定额 | 48 | — |
| 消防工程预算定额（电气） | 8 | — |
| 2013年清单相关内容 | 16 | — |
| 建筑智能化工程预算定额 （选修） | — | 8 |
| 计价预算软件的应用 （选修） | — | 8 |
| 小计 | 108 | 16 |
| 课时合计 | 124 |  |